## Proje Dönüşüm ve Modernizasyon Raporu

### Rapor Özeti

Bu rapor, mevcut PHP/MySQL mimarisinden, kurumsal düzeyde kabul görmüş, tam yığın ve mobil odaklı bir mimariye (Express.js, Angular, Docker, Capacitor) geçiş sürecini detaylandırmaktadır. Projenin temel hedefi, kod kalitesini artırmak, ölçeklenebilirliği sağlamak ve mobil uygulamalar için sağlam bir temel oluşturmaktır.

### I. Yeni Mimari ve Teknoloji Seçimi

| Alan | Seçilen Teknoloji | Seçim Gerekçesi |
| --- | --- | --- |
| Altyapı | Docker & Docker Compose | Geliştirme, test ve dağıtım ortamları arasında tutarlılık ve izole çalışma garantisi sunar. |
| Backend (API) | Node.js & Express.js | Minimalist, yüksek performanslı ve JavaScript diline dayanır. Ön yüz ile dil birliği sağlar. |
| Veritabanı | MySQL (Dockerize Edilmiş) | Mevcut veritabanı yapısının korunması ve Docker ile kolay yönetimi. |
| Frontend | Angular & TypeScript | Kurumsal disiplin, güçlü modüler yapı ve zorunlu TypeScript kullanımı ile kod kalitesini artırma hedefi. |
| Mobil Uygulama | Capacitor | Angular web uygulamasını sarmalayarak (wrap) yerel (native) mobil özelliklere erişim sağlar. |

### II. Proje Dönüşüm Akışı (Üç Ana Aşama)

#### A. Aşama: Altyapı ve Backend (API) Oluşturma

Bu aşama, API'nin temelini Docker üzerinde kurarak Express.js uygulamasının veritabanı ile güvenli iletişimini sağlar.

| Adım | İşlem Detayı | Profesyonel Yaklaşım |
| --- | --- | --- |
| A.1 | Docker Çevresinin Tanımı | docker-compose.yml dosyası ile api (Express) ve mysql_db (MySQL) servisleri tanımlanır. Konteynerler arası bağlantı için localhost yerine servis adları kullanılır (DB_HOST: mysql_db). |
| A.2 | Express.js Temel Kurulum | Node.js imajı üzerine Express.js uygulaması kurulur. CORS middleware'i ile dışarıdan (Angular/Capacitor) gelen isteklere izin verilir. |
| A.3 | Veritabanı Bağlantısı | $mysql2/promise paketi kullanılarak MySQL ile bir bağlantı havuzu (connection pool) oluşturulur. Bu, yüksek trafik altında performansı artırır. |
| A.4 | API Mimarisi (RESTful) | routes, controllers, models klasörleri ile MVC'ye yakın bir katmanlı mimari oluşturulur. Tüm PHP API'leri bu yapıya taşınır. |
| A.5 | Güvenlik Mekanizması | JWT (JSON Web Tokens) ile API'ye erişim kontrolü sağlanır. Korumalı uç noktalar için doğrulama Middleware'leri yazılır. |

#### B. Aşama: Frontend (Angular) Uygulamasının Geliştirilmesi

Angular'ın getirdiği disiplin ve TypeScript gücü kullanılarak kullanıcı arayüzü sıfırdan oluşturulur.

| Adım | İşlem Detayı | Profesyonel Yaklaşım |
| --- | --- | --- |
| B.1 | Angular Proje İskeleti | Angular CLI ile proje başlatılır. TypeScript tüm kodlama sürecine entegre edilir (Tip tanımlama zorunluluğu). |
| B.2 | Asenkron Veri Yönetimi | Angular'ın doğal yapısı olan RxJS öğrenilir. Tüm API çağrıları Observable ve subscribe kalıplarıyla yönetilir. |
| B.3 | API İletişim Katmanı | Tüm Express.js API çağrıları (GET, POST, vb.) Angular'ın Servisleri içine izole edilir. Bileşenler doğrudan HTTP isteği yapmaz. |
| B.4 | Otomatik Token Yönetimi | HttpInterceptor yazılır. Bu, kullanıcının oturum token'ını (JWT), manuel kod yazmaya gerek kalmadan, tüm giden isteklere otomatik olarak ekler. |
| B.5 | UI Bileşenleştirme | Mevcut PHP/HTML görünümleri, Angular'ın tekrar kullanılabilir, izole Bileşenleri haline getirilir. |

#### C. Aşama: Mobil Entegrasyon ve Dağıtım Hazırlığı

Angular uygulamasının Capacitor ile mobil platformlara taşınması ve son hazırlıkların yapılması.

| Adım | İşlem Detayı | Profesyonel Yaklaşım |
| --- | --- | --- |
| C.1 | Capacitor Kurulumu | Angular projesine Capacitor bağımlılıkları eklenir ve konfigürasyonu yapılır. Angular uygulamasının derlenmiş versiyonu kopyalanır. |
| C.2 | Platform Ekleme | Gerekli mobil ortamlar (android, ios) Capacitor CLI ile eklenir. Proje, Android Studio veya Xcode ile açılabilir hale gelir. |
| C.3 | Yerel Özellik Entegrasyonu | Uygulamanın Kamera, GPS, Bildirimler gibi yerel cihaz özelliklerine erişmesi için Capacitor'ın uygun Plugin'leri kullanılır. |
| C.4 | Son Test ve Dağıtım | Uygulama, emülatörler ve fiziksel cihazlarda uçtan uca test edilir. Google Play Store/App Store'a yüklenmek üzere imzalama (signing) işlemleri yapılır. |

### III. Sonuç ve Önerilen İlerleyiş

Bu dönüşüm süreci, projenizin sadece güncel teknolojilere geçmesini değil, aynı zamanda uluslararası kabul görmüş kurumsal kodlama ve dağıtım standartlarını benimsemesini sağlayacaktır.

Önerilen Başlangıç Noktası:

Tüm sistemin temelini attığı için, I. Aşama: Altyapı ve Backend Oluşturma adımıyla başlanması tavsiye edilir. Docker üzerinde çalışan ve MySQL'e bağlı bir Express.js API'si, diğer tüm çalışmaların ön koşuludur.